郑州黄河文化公园政府投资项目竣工结算

管理规定（暂行）

1 总则

1.1 定义

竣工结算通常是指施工企业按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，经验收质量合格，并符合合同要求之后，向发包单位进行的最终工程价款结算。它是按工程进度、施工合同、施工监理情况办理的工程价款结算，以及根据工程实施过程中发生的超出施工合同范围的工程变更情况，调整施工图预算价格，确定工程项目最终结算价格。

1.2 目的

进一步规范郑州黄河文化公园管理委员会（以下简称“管委会”）政府投资项目竣工结算工作，顺利推进项目进程，维护管委会合法权益。

1.3 范围

本规定适用于管委会各部门及各直属单位对管委会实际管辖范围内的政府投资项目工程类及与工程建设有关的货物或服务的竣工结算。

1.4 竣工结算工作原则

竣工结算工作应当依法合规，遵循“公开、公平、公正、诚实信用”原则。任何单位或个人，不得以任何方式非法干涉竣工结算工作。

1.5 竣工结算实施条件

（1）项目已经验收合格；

（2）按照国家有关规定完善竣工验收资料，并经建设单位、监理单位、勘察设计单位等签字认可；

（3）法律、法规、规章规定的其他条件。

2 依据

《建设工程价款结算暂行办法》

《郑州市建设工程造价管理规定》

《郑州市政府投资建设项目评审管理办法（试行）》等

3 术语、定义和职责

3.1 工程

是指工程建设项目，包括但不限于房建工程、市政公用工程、园林绿化工程、水利水电工程等，及与之有关的货物或服务。与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本工程所必需的设备、材料等。与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、咨询等服务。

3.2 竣工结算

是指工程建设并验收合格后，由施工单位按照施工过程中发生的工程量编制出工程造价书、竣工图纸、工程验收证书、施工日志等竣工验收资料，提交建设单位初审后，由建设单位提交至市有关部门评审结算。

3.3 竣工结算编制

管委会规划建设局、各直属单位作为政府投资项目的工程管理部门，负责组织本项目的竣工验收资料编制，包括工程造价书的编制。

3.4 竣工结算初审

政府投资项目应进行竣工结算初审，如成立有专门项目部的由规划建设局负责督促项目部提出初审意见，如未成立项目部的由财政与资产管理局提出初审意见，初审后以管委会名义报送市有关部门评审。

4 工作要求

4.1 竣工结算评审应当遵循以下原则：

（1）公开、公平、公正和诚实信用原则；

（2）科学高效、客观经济；

（3）坚持维护管委会合法权益原则。

4.2 针对施工单位提交的竣工结算书，评审工作要细致入微、以事实为根据，以有关法规为准则。

5 工作流程

5.1 施工管理实施单位组织施工单位编制工程竣工结算书等完善的竣工验收资料，列出资料清单，启动竣工结算初审程序。

5.2 初审完成后，报党工委会议审定后，以管委会名义报送市有关部门评审。

5.3 项目竣工结算评审过程中，各有关部门和单位均需做好配合工作。

6 财务决算

6.1 待市有关部门对本项目竣工结算审定后，根据有关要求组织财务决算。

7 附则

本规定自2024年1月1日起施行。